## Slide 1: ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ
ВЫСШАЯ ШКОЛА УПРАВЛЕНИЯ
НИУ «БелГУ»
В помощь участнику
Международной молодёжной школы проектного управления «Пегас 2012»

## Slide 2: Определение проекта
«Проект – это уникальный процесс, состоящий из набора взаимоувязанных и контролируемых работ с датами начала и окончания и предпринятый, чтобы достичь цели соответствия конкретным требованиям, включая ограничения по времени, затратам и ресурсам».
Процессная модель
ISO 9000, 10006
<number>

## Slide 3: Определение проекта
«Проект – целенаправленная деятельность временного характера, предназначенная для создания уникального продукта или услуги, ограниченная во времени и связанная с потреблением ресурсов».
Национальные требования
к компетенции
СОВНЕТ
<number>

## Slide 4: Признаки проекта
Направленность на достижение конкретных целей
Координированное выполнение взаимосвязанных элементарных работ
Ограниченность ресурсов, в том числе временного
Неповторимость и уникальность
<number>

## Slide 5: Постановка цели
<number>
SMART
SMART является аббревиатурой, которую ввел в 1954 г. Питер Друкер.
5 критериев постановки целей:
Specific - конкретная;
Measurable - измеримая;
Achievable - достижимая;
Realistiс - реалистичная;
Timed - определенная по времени

## Slide 6: Координированное выполнение взаимосвязанных элементарных работ
Элементарность работы – понятие условное и относительное.
Объект проектного управления – комплекс взаимосвязанных работ, направленных на решение некоторой оригинальной задачи.
Проект – это система, состоящая из взаимосвязанных частей, причем система динамическая, требующая особых подходов к управлению.
<number>

## Slide 7: Ограниченность ресурсов
При управлении проектом первоочередным контролируемым ресурсом является время.
Использование других видов ресурсов осуществляется в рамках заранее определенных временных периодов.
<number>

## Slide 8: Классификация проектов
  Организационные проекты (связаны с реформированием организаций, созданием новой организации и др.);
  Экономические проекты (связаны с привлечение инвестиций, создают новые предприятия и др.);
  Социальные проекты (связаны с решением социальных проблем);
  Технологические проекты (связаны с разработкой нового продукта, новой технологии).
<number>

## Slide 9: Направления для формирования тематики проектов
Социально-экономическое развитие региона, муниципального района, территории
Приграничное и межрегиональное сотрудничество
Формирование студенческого самоуправления, социальной мобильности, развитие студенческой науки